Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA Nr ………………………………..

zawarta w dniu……………….. w Warszawie pomiędzy:

Miastem stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, REGON 015259640-00184, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr GP-OR.0052.1536.2020 z dnia 18 maja 2020 r. przez: Tomasza Kuczborskiego – Dyrektora Białołęckiego Ośrodka Sportu, z siedzibą w Warszawie, 03-144 Warszawa, ul. Światowida 56, zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej "Wykonawcą" -

w związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr BOS-JZ.MD/PN-rb/7/2020 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.) - została zawarta umowa następującej treści:

§ 1. (Przedmiot umowy)

- Przedmiotem umowy są roboty budowlane realizowane w ramach inwestycji pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Picassa w Warszawie”, obiektu Białołęckiego Ośrodka Sportu z prawem opcji po stronie Zamawiającego - dotyczącym dostawy i montażu wyposażenia boiska piłkarskiego w bramki.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń wraz z wykonaniem robót budowlanych w pełnym zakresie oraz dopuszczenie do użytkowania.

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana przez osoby posiadające uprawnienia w danej specjalności, odpowiadać przepisom i odpowiednim normom oraz stanowić podstawę do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych celem realizacji przedmiotu umowy w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. Ponadto, winna być sprawdzona i kompletna oraz powinna zawierać wszystkie niezbędne opinie i konieczne uzgodnienia, w tym winna zawierać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została ona wykonana zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

- wykonanie dokumentacji projektowej („Projekt”) na wykonanie modernizacji boiska piłkarskiego w zakresie określonym w Programie funkcjonalno – użytkowym,

- uzyskanie niezbędnych zezwoleń właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej na realizację robót budowlanych (o ile przepisy prawa budowlanego tego wymagają),

- sporządzenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót 
z podziałem na technologie oraz terminy wykonania robót - w terminie 3 dni od podpisania umowy - który po jego zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego, będzie tzw. ostatecznym harmonogramem rzeczowo finansowym (stanowiącym załącznik nr 3 do umowy),

- pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych realizowanych 
w oparciu o dokumentację projektową Wykonawcy,

- wykonanie kompletnych robót budowlano – montażowych,

- dokonanie dostawy i montażu wyposażenia boiska piłkarskiego w ramach prawa opcji po stronie Zamawiającego.

- Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy został określony w załączniku nr 1 - Programie Funkcjonalno-Użytkowym z załącznikami, w wymogach określonych  
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się dokonać dostawy i montażu wyposażenia boiska 
w bramki – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w PFU (prawo opcji po stronie Zamawiającego) – zlecenie dokonania dostawy i montażu zależeć będzie od woli Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że zgadza się na przewidziane niniejszą umową prawo opcji, dotyczące dokonania dostawy oraz montażu wyposażenia i nie przysługują mu żadne roszczenia z tytułu nie zlecenia przez Zamawiającego dokonania dostawy i montażu wyposażenia lub jakiejkolwiek jego części.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ww. dokumentacją oraz istniejącą dokumentacją projektową będącą w posiadaniu Zamawiającego, modernizowanego obiektu i nie wnosi do niej uwag, a także zapewnia, że posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż., zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi normami, 
z materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony środowiska i przepisami 
o odpadach.

§ 2. (Terminy realizacji)

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 
……….. r.*,   (*termin wynikający z oferty Wykonawcy, nie dłuższy niż 10 tygodni, nie krótszy niż 6 tygodni), wynikający z oferty Wykonawcy.

- Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych zezwoleń właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej na realizację robót budowlanych (o ile przepisy prawa budowlanego tego wymagają) w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy,

- Dostawę i montaż wyposażenia boiska Wykonawca zobowiązuje się wykonać, na zlecenie Zamawiającego, (prawo opcji po stronie Zamawiającego), w okresie 18 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego robót budowlanych,  z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.  Dostawa i montaż wyposażenia nastąpi w terminie 4 tygodni od daty wezwania Zamawiającego.

- Wprowadzenie Wykonawcy na teren obiektu nastąpi w dniu podpisania umowy.

- Zakończeniem robót jest wykonanie wszystkich robót budowlanych, zgodnie z PFU, SIWZ, umową i zaleceniami Zamawiającego.

- Na dzień zakończenia robót muszą być dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz 
z wymaganymi próbami i badaniami, jak również podczas odbioru technicznego przedstawione Zamawiającemu oryginalne atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczające do stosowania użytych przy realizacji umowy materiałów budowlanych.

- Jeżeli z przyczyn technicznych, losowych lub organizacyjnych, niezależnych od Wykonawcy i niezawinionych przez niego niemożliwa jest kontynuacja robót, Wykonawca może pisemnie zgłosić konieczność czasowego przerwania prowadzenia robót, po uzyskaniu potwierdzenia inspektora nadzoru sprawującego nadzór inwestorski.

- Czasowe przerwanie robót musi podlegać akceptacji Zamawiającego i wówczas okres przerwy w prowadzeniu robót może nie być wliczany do czasu realizacji inwestycji.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7  Strony ustalą 
w drodze aneksu do niniejszej umowy nowy termin zakończenia inwestycji.

§ 3. (Obowiązki Wykonawcy)

- Wykonawca w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia określonego w § 7 zobowiązuje się do:

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej, celem jej sprawdzenia 
i akceptacji przez Zamawiającego – stosownie do wymogu zapisu § 10 umowy,

- realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentów przetargowych, PFU, wymaganą technologią, zaleceniami Zamawiającego oraz obowiązującymi normami technicznymi i przepisami;

- zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami, zorganizowanie zaplecza łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody i energii elektrycznej oraz innych mediów, łączności telefonicznej na teren robót i zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty 
i czynności z tym związane, również opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajęty teren robót budowlanych i zobowiązany jest do doprowadzenia terenu do porządku po zakończeniu robót w ciągu 15 dni;

- utrzymania terenu robót i dróg dojazdowych w należytym stanie, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

- prowadzenia dokumentacji robót zgodnie z prawem budowlanym;

- zapewnienia i zabezpieczenia dojść i dojazdów mieszkańców do okolicznych posesji;

- wykluczenia użycia hałaśliwego sprzętu w godzinach nocnych oraz dołożenia wszelkich starań dla zmniejszenia uciążliwości prowadzonych robót dla mieszkańców;

- prowadzenia robót w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia;

- ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
i ich naprawienia;

- należytego wykonywania umów z podwykonawcami, w tym do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców jak za własne działania, uchybienia lub zaniechania na zasadach ogólnych, ponoszenia 
w ramach niniejszej umowy z Zamawiającym odpowiedzialności kontraktowej 
w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia konieczności spełnienia na rzecz podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy świadczenia, do którego jest zobowiązany Wykonawca w ramach odpowiedzialności solidarnej za jego zapłatę;

- dokonywania wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją remontu;

- zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Wykonawca nie wykona tego obowiązku zobowiązany będzie do odkrycia tych robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania tych robót, a następnie przywrócenia ich do stanu poprzedniego na własny koszt;

- przygotowania od strony technicznej i udział w odbiorach technicznych, końcowych oraz protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót;

- zabezpieczenia wykonania robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);

- wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, 
z późn. zm);

- realizacji robót budowlanych zgodnie z zaleceniami Zamawiającego;

- wykonania osobno w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. przedstawionych podczas odbiorów technicznych protokołów wymaganych próbami i badaniami, oryginalnych atestów i świadectw dopuszczających do stosowania użytych przy realizacji materiałów budowlanych. Na dzień zakończenia robót muszą być dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz z wymaganymi próbami i badaniami;

- ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i działań podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy na zakres 
i czas wykonywania robót i posiadania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż wysokość złożonej oferty (kwota brutto);

- Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych po pierwszym roku i dalszych latach eksploatacji. O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie bądź mailem ze skanem pisma.

- Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dostawy i montażu wyposażenia boiska w bramki, o ile w okresie 18 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 11 ust. 9, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich dostawy i montażu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym za szkody wynikłe na terenie robót. Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody będące następstwem działania lub zaniechania ze strony Wykonawcy 
i wszystkich innych osób, przy pomocy, których wykonuje Umowę.

- Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich, która może powstać wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy, których wykonuje niniejszą umowę. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego, w związku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztów lub wydatków, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia pełnej kwoty szkody poniesionej z tego tytułu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 4. (Podwykonawcy)

- Strony (przy uwzględnieniu regulacji, o której mowa w art. 647 kc oraz art. 6471 k.c.) postanawiają, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane 
z podwykonawcą wymagany jest brak sprzeciwu Zamawiającego wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren robot i rozpoczęcia prac. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy (zawartej z Wykonawcą). Nadto, umowa z podwykonawcą:

  - nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez podwykonawcę,

  - nie może zawierać postanowień nakazujących podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania/ należytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci kwot zatrzymanych/ kaucji,

  - winna zawierać postanowienie o tym, że odbiór robót/prac podwykonawczych odbywać się będzie każdorazowo równolegle z jednoczesnym odbiorem robót dokonywanym w ramach niniejszej umowy przez Zamawiającego od Wykonawcy, nadto iż wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonego w ramach umowy podwykonawczej zakresu robót - nie będzie wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy).

- Wykonawca z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót podwykonawczych zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie stosownego zgłoszenia podwykonawstwa wraz z projektami umów podwykonawczych (powyższe dotyczy również każdorazowych projektów zmian umów podwykonawczych) wraz z pełną dokumentacją finansowo-rzeczową dotyczącą tych robót. Projekt umowy musi określać: zakres robót, jaki będzie wykonywał podwykonawca, termin ich wykonania, obowiązek przedkładania pisemnych zgłoszeń gotowości do odbioru robót/prac podwykonawczych (będących składowymi robót/prac Wykonawcy) wraz z zestawieniem ich ilości i wartości - celem dokonywania ich odbioru jednocześnie z odbiorem robót dokonywanych w ramach niniejszej umowy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym (Inwestorem), wynagrodzenie w linii podwykonawczej, nadto termin płatności – nie dłuższy aniżeli 30 dni od dnia doręczenia faktury podwykonawcy potwierdzającej wykonanie robót podwykonawczych, a jednocześnie umożliwiający przedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 8 poniżej, (tj. winien uwzględniać termin, o którym mowa w § 7 ust. 10 niniejszej umowy).

- Do przedkładanych projektów umów z podwykonawcami/projektów ich zmian 
i dokumentacji Zamawiający w terminie 10 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć 
w formie pisemnej sprzeciw, którego treść jest bezwzględnie wiążąca dla Wykonawcy/ podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni do przedłożenia Zamawiającemu projektu poprawionej umowy podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego sprzeciwu Zamawiającego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy – Zamawiający zgłosi sprzeciw do tego podwykonawstwa niezwłocznie po ujawnieniu tego rodzaju okoliczności, o którym powiadomi Wykonawcę oraz kwestionowanych podwykonawców.

- Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty budowlane wykonywane są przez niezgłoszonego/niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 4 podwykonawcę, uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia umowy, czy też żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robót. Niezależnie od tego Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania każdego podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni od odpowiedzialności Zamawiającego przejmując na siebie obowiązek naprawienia osobom trzecim szkód spowodowanych działaniem/ zaniechaniem podwykonawców/ dalszych podwykonawców.

- W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą) również wymagany jest brak sprzeciwu i zgoda Zamawiającego (Inwestora) na warunki tej umowy podwykonawczej. Do jej uzyskania na zasadach określonych w ust. 1-4, zobowiązany jest Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgłoszenia tego zamiaru bezpośrednio Inwestorowi (z pominięciem Wykonawcy) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć stosowną zgodę Wykonawcy na zawarcie i treść projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzeżeniem skutków, o których mowa w ust. 5 powyżej. Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna być załącznikiem do tej umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzeżeniem zasad określonych w ust. 1-4 powyżej), przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych wraz załącznikami - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni - uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz ze swoimi dokumentami rozliczeniowymi: kopie pisemnych zgłoszeń gotowości do odbioru robót/prac podwykonawczych (będących składowymi robót/prac Wykonawcy) wraz z zestawieniem ich ilości i wartości, kopie protokołów odbioru tych robót podwykonawczych oraz kopie wszystkich doręczonych mu przez podwykonawców faktur związanych z odebranym w tym okresie przerobem, nadto w formie pisemnej oświadczenia podwykonawców 
o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań 
i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. Oświadczenia te powinny odnosić się do robót wykonanych przez podwykonawców/ dalszych podwykonawców, za które to roboty Wykonawca będzie przedkładał fakturę Zamawiającemu.

- Wykonawca oświadcza, że roboty objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bez udziału podwykonawców/* lub z udziałem podwykonawców*. 
W przypadku korzystania z podwykonawstwa Wykonawca zobowiązuje się nie wprowadzać na teren robót – niezgłoszonych podwykonawców/ dalszych podwykonawców, co do których trwa procedura przewidziana art. 6471 k.c. bądź podwykonawców, co do których Zamawiający zgłosił sprzeciw czy nie zaakceptował projektu umowy podwykonawczej.

- Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego od Zamawiającego za te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom).

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec zatrudnionych, a niezgłoszonych mu podwykonawców/ dalszych podwykonawców robót objętych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców zgodnie z § 4 niniejszej umowy, w tym co do których Zamawiający zgłosił sprzeciw.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców/ dalszych podwykonawców oraz udostępnić kompletne dokumenty związane z tym podwykonawstwem, łącznie z kopiami dowodów zapłaty na konto podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy potwierdzonymi za zgodność 
z oryginałem. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że terminowo i należycie wykona płatności na rzecz podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 6471 § 1-5 k.c. Wykonawca zobowiązany jest w okresach objętych fakturowaniem w formie pisemnej informować Zamawiającego o wysokości swoich zobowiązań wobec poszczególnych podwykonawców i o terminach płatności tych zobowiązań. Powstanie zaległości w płatnościach względem podwykonawców / czy też dalszych podwykonawców uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji, w części odpowiadającej kwocie należnej podwykonawcy / dalszego podwykonawcy chyba, że Wykonawca przedstawi kompletne dokumenty rozliczeniowe 
i oświadczenia podwykonawców/ dalszych podwykonawców o uregulowaniu powstałej zaległości.

- Niezależnie od powyższych postanowień, w przypadku narażenia Zamawiającego przez Wykonawcę na odpowiedzialność solidarną z powodu niezapłacenia podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom wymagalnych należności, Zamawiający uprawniony jest do potrącenia/ dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - całości poniesionej szkody, 
w tym zwrotu całego wypłaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy.

§ 5. (Obowiązki Zamawiającego)

Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania Umowy należy:

1) wprowadzenie na teren robót na podstawie protokołu wprowadzenia, w terminie wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, o ile zachodzi taka konieczność;

3) przystąpienie do odbioru (określonego w § 11) prawidłowo wykonanych robót po ich zakończeniu, w terminie 10 dni roboczych od daty potwierdzonego zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy, gotowości do odbioru;

4) zapłaty ustalonego wynagrodzenia za należycie wykonane i odebrane protokolarnie roboty, z zastrzeżeniem treści § 7 ust. 8 i ust. 13 - 15 poniżej.

§ 6. (Nadzór)

- Zamawiający wskaże inspektorów nadzoru w dniu wprowadzenia na teren robót.

- Ze strony Wykonawcy obowiązki kierownika robót wykonywać będzie:

………………………………………………………………………………………………

- Zmiana przez Wykonawcę kierownika robót, nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Zamawiającego wraz z załączeniem stosownych dokumentów poświadczających możliwość sprawowania funkcji zgodnie 
z Prawem budowlanym.

- Zmiana przez Zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego, nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Wykonawcy wraz 
z załączeniem stosownych dokumentów poświadczających możliwość sprawowania funkcji zgodnie z Prawem budowlanym.

- Zamawiający ustanawia Koordynatora robót w osobie: Krystyna Jankowska tel. 506 599 191, e – mail: k.jankowska@bos.waw.pl

§ 7. (Wynagrodzenie Wykonawcy)

- Za wykonanie robót będących przedmiotem umowy określonych w § 1 oraz za wszystkie materiały i środki produkcji użyte do ich wykonania, a niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie w łącznej wysokości brutto ……………….. zł (słownie: ………………………. złotych brutto), w tym:

- Dokumentację projektową (w tym uzyskanie niezbędnych zezwoleń) w wysokości ………….. zł brutto (słownie: …………….. złotych 00/100), w tym obowiązujący podatek VAT,

- Wykonanie robót budowlanych w wysokości ………….. zł brutto (słownie: …………….. złotych 00/100), w tym obowiązujący podatek VAT,

- Dostawa i montaż wyposażenia boiska w bramki (prawo opcji Zamawiającego) w wysokości …………... zł brutto (słownie: ……… złotych 00/100), w tym obowiązujący podatek VAT;

- W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, określone w ofercie Wykonawcy - stanowiących załącznik nr 2 do umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości prac oraz materiałów, robocizny i sprzętu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksową realizację przedmiotu umowy określonego w § 1, z materiałami/urządzeniami, nadto kosztami ubezpieczeń, kosztami zużycia wody i energii elektrycznej oraz wszelkimi kosztami związanymi z przekazaniem do użytkowania i sporządzeniem dokumentacji powykonawczej

- Rozliczenie za wykonane roboty określone w ust. 1 pkt 1 i 2, odbędzie się fakturą, która zostanie wystawiona po protokolarnym odbiorze końcowym przedmiotu umowy 
i potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad i usterek w formie pisemnej przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie za dostawę i montaż wyposażenia boiska (ust.1 pkt. 3) płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru w wysokości wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, jest niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy i obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu zrealizowania niniejszej Umowy.

- W przypadku niezrealizowania części zakresu Umowy, w tym dostawy i montażu wyposażenia, nie przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie za niezrealizowany zakres, i nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, w tym finansowych.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 5-6 i 8, zasady rozliczeń określone w § 7 ust. 11 ulegają modyfikacji w ten sposób, że wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po dokonaniu końcowego odbioru robót i ostatecznym rozliczeniu umowy chyba, że wcześniej ustanie przyczyna wstrzymania zapłaty wynagrodzenia – umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogów Zamawiającego i uzyska jego akceptację/ przedłożone zostaną kompletne dokumenty wymagane § 4 ust. 8 niniejszej umowy.

- Zamawiający będzie regulował fakturę wystawioną przez Wykonawcę na:

Nabywca                                                                       Odbiorca i płatnik

Miasto Stołeczne Warszawa,                                     Białołęcki Ośrodek Sportu

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa    		   ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa

NIP: 525-22-48-481

- Fakturę należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru w Białołęckim Ośrodku Sportu przy ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa.

- Zamawiający będzie regulować należność w terminie 21 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury wraz z kompletem niezbędnych dokumentów. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane 
w ust. 13.

- Bieg terminu płatności liczony będzie od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

- Należność za wykonane prace płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr: …………………………………………………………………….

- Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (zapis w przypadku osoby fizycznej).

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, wynagrodzenia podwykonawcy/ podwykonawcę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/ podwykonawca/ dalszy podwykonawca mają możliwość zgłaszania (w terminie nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajęcie stanowiska w sprawie) - uwag dotyczących wysokości / zasadności żądanej zapłaty.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 15 powyżej Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstałego po zaakceptowaniu umowy podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie do wymogów § 4 niniejszej umowy) 
w drodze przekazu (art. 921 1 kc) - w oparciu o otrzymane odrębnie stosowne upoważnienia Stron w linii podwykonawczej (odpowiednio Wykonawcy/ podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy) oraz po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletnych dokumentów rozliczeniowych dotyczących niezapłaconego przerobu robót. Powyższa bezpośrednia zapłata w trybie przekazu zwalniać będzie Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy 
z zobowiązania zapłaty wynagrodzenia za przedmiotowe roboty w wysokości zapłaconej kwoty.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, zarejestrowanym pod nr NIP ……………… i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

- Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonany Przedmiot umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

§ 8 (Autorskie prawa majątkowe)

- Wykonawca oświadcza, że do dokumentacji objętej przedmiotem umowy („Projektu”) będą mu przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe. Prawa te będą wolne od wad prawnych, w tym nie będą naruszać dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich, 
a ponadto oświadcza, że prawa do przedmiotowego dzieła nie będą niczym ograniczone 
w zakresie objętym niniejszą Umową.

- Niniejszą Umową (w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 Umowy) Wykonawca - 
z chwilą przejęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy („Projektu”) - przenosi 
na czas nieokreślony na rzecz Zamawiającego, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, pełne autorskie prawa majątkowe do utworów wchodzących w skład „Projektu” wraz z prawem do wykonywania i zezwalania 
na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji określonych w art. 50 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.).

- Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich do „Projektu” Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których utrwalono te utwory oraz prawo do korzystania 
i rozporządzania w zakresie zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich 
do utworów.

- Przeniesienie praw wskazanych powyżej rozciąga się w szczególności na następujące pola eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie „Projektu”, przy użyciu każdej możliwej techniki, w tym do wytwarzania egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

- w zakresie rozpowszechniania „Projektu” w sposób inny niż określony w pkt. a) wraz z udzieleniem zezwolenia do wykonywania praw zależnych do „Projektu” celem wykorzystania jego w trakcie eksploatacji obiektu objętego niniejszą Umową/ ewentualnie przy innych obiektach tego typu realizowanych na terenie Miasta st. Warszawy,

- w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym do wprowadzenia do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- wykorzystania „Projektu” w każdym przypadku w zakresie związanym z budową, przebudową, rozbudową, remontem i eksploatacją przedmiotowej inwestycji,

- wielokrotnego wykorzystywania utworu do realizacji innych inwestycji, 
do remontów lub odbudowy tychże innych inwestycji realizowanych 
z wykorzystaniem „Projektu”,

- przetwarzania i modyfikowania w jakikolwiek sposób.

- Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do zmian w utworach wchodzących w skład „Projektu”, dokonanych podczas wykonywania prac objętych „Projektem” z tym, że prawa majątkowe autorskie do zmienionych utworów Zamawiający nabywa z chwilą wprowadzenia tych zmian.

- Nabyte prawa są nieograniczone w czasie. Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.

§ 9. (Cesja)

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności oraz praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich.

§ 10 (Tryb akceptacji i odbioru dokumentacji projektowej)

- Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym dokumentacji projektowej, w tym zastosowanych rozwiązań materiałowych/ technologii oraz konsultacji na każdym etapie projektowania dokumentacji wykonawczej. Powyższe uzgodnienia nie mogą być traktowane jako stwierdzenie prawidłowości i jakości wykonania Przedmiotu Umowy, czy jako ograniczenie uprawnień wynikających 
z rękojmi za wady.

- W terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji projektowej Wykonawcy (Projekt) - Zamawiający dokona jego sprawdzenia i zawiadomi Wykonawcę na piśmie, że:

  - akceptuje dany Projekt w kształcie zaproponowanym przez Wykonawcę,

  - odrzuca dany Projekt w wersji zaproponowanej przez Wykonawcę w całości ze wskazaniem przyczyn odrzucenia,

  - akceptuje dany Projekt z zastrzeżeniami - pod warunkiem wprowadzenia określonych modyfikacji/uzupełnień,

Odrzucenie Projektu w całości, może wynikać ze sprzeczności danego Projektu 
z wymogami określonymi w przepisach prawa, zasadami sztuki budowlanej, Umową lub pisemnymi uzgodnieniami

- Jeśli Zamawiający nie udzieli Wykonawcy żadnej odpowiedzi w terminie określonym w ust. 2, uznaje się dany Projekt za zaakceptowany bez zastrzeżeń.

- Jeśli Zamawiający odrzuci dany Projekt w całości, Wykonawca niezwłocznie przygotuje nowy Projekt, uwzględniając w nim zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego i przedstawi go Zamawiającemu do akceptacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Tryb akceptacji określony w ust. 2-3 powyżej stosuje się odpowiednio.

- Jeśli Zamawiający zaakceptuje dany Projekt pod warunkiem dokonania określonych modyfikacji/uzupełnień, Wykonawca niezwłocznie wprowadzi te modyfikacje lub uzupełni braki przedstawiając Zamawiającemu Projekt do ponownej akceptacji 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Tryb akceptacji określony w ust. 2-3 powyżej stosuje się odpowiednio.

- Odrzucenie danego Projektu przez Zamawiającego lub żądanie Zamawiającego wprowadzenia określonych modyfikacji lub uzupełnienia do danego Projektu będzie wiążące dla Wykonawcy.

- Zaakceptowanie przez Zamawiającego Projektu według procedury określonej 
w niniejszym paragrafie nie zwalnia ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie Umowy oraz z tytułu rękojmi.

- Dokumentacja zostanie dostarczona przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.

- Projekt oraz inne opracowania, będące przedmiotem odbioru muszą być zaopatrzone 
w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że zostały wykonane zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz są w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

- Wraz z projektami wykonawczymi, Wykonawca złoży dodatkowo pisemne oświadczenie projektanta — (zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane) podpisane przez projektanta oraz osoby sprawdzające, o których mowa w art. 20 ust. 2 ww. ustawy.

§ 11. (Odbiór)

- Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót z oświadczeniem kierownika robót, informującym o gotowości do odbioru końcowego, przy czym odbiór końcowy robót/prac podwykonawczych, o ile nie nastąpił zgodnie z treścią umowy podwykonawczej wcześniej, odbywać się będzie równolegle z jednoczesnym odbiorem końcowym robót dokonywanym w ramach niniejszej umowy przez Zamawiającego 
od Wykonawcy (z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawców oraz Inspektorów nadzoru Zamawiającego) - przy uwzględnieniu obowiązku przekazania dokumentów, 
o których mowa w ust.1 powyżej - związanych z odbiorami i rozliczeniami podwykonawców.

- Gotowość do odbioru robót musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru robót przystąpi do czynności odbiorowych.

- Zamawiający w trakcie czynności odbioru sprawdzi kompletność i jakość wykonanych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze osobiście lub wyznaczyć upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika 
nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich uwag i wniosków w stosunku do wyniku odbioru.

- Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupełni i poprawi niezwłocznie w trakcie czynności odbiorowych.

- Jeżeli w czasie trwania czynności odbioru Wykonawca nie usunie w terminie wskazanym przez Zamawiającego ujawnionych wad, usterek lub braków, Zamawiający odmówi odbioru, wyznaczy nowy termin ich usunięcia i kolejny termin odbioru końcowego, który będzie się wiązał z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania robót.

- W przypadku stwierdzenia wad nie dających się usunąć Zamawiający ma prawo zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, gdy wada jest istotna albo obniżyć wynagrodzenie za wykonany wadliwie przedmiot umowy w odpowiednim stosunku, gdy wada jest nieistotna.

- Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy po usunięciu przez Wykonawcę wad 
i usterek, uzupełnieniu wszystkich braków, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej Zamawiający spisze protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Od daty, w której zakończy się odbiór końcowy przedmiotu umowy zaczyna biec termin gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- W przypadku przedłużania się terminu oddania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest dokonać w tym zakresie uzgodnień z Zamawiającym poprzez dokonanie pisemnej zmiany w formie aneksu, terminu oddania przedmiotu umowy.

- W przypadku opóźnień w usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający może w ramach wykonania zastępczego usunąć je na koszt i ryzyko Wykonawcy samodzielnie albo powierzyć ich usuniecie podmiotowi trzeciemu.

§ 12. (Kary umowne/odstąpienie od umowy)

- Wykonawca za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

    - za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust 1, po upływie terminu określonego w § 2 ust. 1  - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto  określonego w § 7 ust. 1 pkt 2  umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

    - za zwłokę w oddaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, po upływie terminu określonego w § 2 ust. 2 - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto  określonego w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady/gwarancji jakości - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto (§ 7 ust. 1 umowy), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy;

    - ponadto karę umowną w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), 
z tytułu:

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmiany,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy wraz 
z załącznikami z podwykonawcą lub jej zmiany,

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy,

- nieprzekazania Zamawiającemu dokumentów związanych z rozliczeniami                                                      z podwykonawcami, w tym m.in. uwierzytelnionej kopii faktur podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy wraz z kopiami protokołów odbioru, dowodu zapłaty, zestawieniami rozliczeń w oparciu o analitykę księgową itp., - za każdy taki przypadek,

- za niedokonanie dostawy i montażu wyposażenia boiska, po jednokrotnym, pisemnym wezwaniu,

- W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych 
w ustawie z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 
z późn. zm.).

- Zamawiający w okresie trwania umowy ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót w terminie 7 dni od daty wskazanej w harmonogramie finansowo rzeczowym;

- wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokonania ich naprawy w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego (pisemnie lub elektroniczną pocztą- skan pisma);

- wykonywania robót niezgodnie z umową lub PFU bez akceptacji inspektora nadzoru i nie przystąpienia do ich właściwego wykonywania w ciągu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiającego, w tym w razie powierzenia przez Wykonawcę realizacji umowy lub jej części osobie trzeciej (podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego;

- przerwania wykonywania robót na okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych;

- w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;

- zajęcia majątku (w tym wierzytelności) Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy;

- nie przedłużenia bądź nie przedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy/ gwarancji usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego/ polisy OC.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporządzi na własny koszt protokół zaawansowania robót w toku na dzień odstąpienia, zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, na podstawie protokołu zaawansowania robót lub dostaw sporządzonego przez zainteresowane strony.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 umowy.

§ 13. (Gwarancja/rękojmia za wady)

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres ……. lat (wynikający z oferty Wykonawcy/*jednak nie krótszy niż 5 i nie dłuższy niż 10 - lat), liczony od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, a nadto równolegle biegnącej rękojmi za wady na okres 5 lat.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczenie i montaż wyposażenia boiska 
w ramach prawa opcji po stronie Zamawiającego, na okres 2 lat liczony od dnia dokonania odbioru końcowego, a nadto równolegle biegnącej rękojmi za wady na okres 2 lat.

- O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie/scan’em pisma wysłanym pocztą elektroniczną.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie przez Zamawiającego terminem jej usunięcia, z zastrzeżeniem, iż żądając usunięcia wad Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

- Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia wady przez Zamawiającego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych dla części naprawianej.

- Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy.

- Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji jakości do każdej 
z wad z osobna należy do Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na ich koszt.

§ 14. (Zabezpieczenie należytego wykonania umowy)

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 7 ust. 1 tj. ………………. zł (słownie: ………………………………….. złote …../100) w formie: ……………………….. na okres trwający dłużej o 30 dni niż zabezpieczone zobowiązanie.

- Zabezpieczenie dotyczące 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, zaś 30% kwoty wymienionej w ust. 1 służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i usterki i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form dopuszczonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.).

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 14. (Zmiana umowy)

- Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych 
w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) – przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach:

- Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu spowodowana uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że przedmiot umowy należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie to przewidział Zamawiający w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności:

- zmiana w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych ze zgłaszanymi przez Wykonawcę umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

- w wyniku rezygnacji Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub potrzeby zaniechania poszczególnych robót z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,

- konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w PFU (w szczególności w przypadku wycofania 
z rynku starych rozwiązań technologicznych/technicznych lub materiałowych),

- zmiany lokalizacji budowanych urządzeń,

– w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak:

- niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie 
z technologią ich wykonania (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatury poniżej 0 st. C i powyżej 30 st. C),

- przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do obiektu, inne przyczyny zawinione przez Zamawiającego,

- przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy będące następstwem zaistnienia siły wyższej),

- ujawnienie się w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji,

- konieczność wprowadzenia do przedmiotu umowy zmian sposobu realizacji umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy,

- konieczność wykonania robót zamiennych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu umowy,

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót.

Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie przez inspektora wystąpienia w/w okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz podpisane aneksy do umowy.

- Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej. Wniosek o zmianę postanowień umowy winien być złożony w formie pisemnej.

- Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 16.  (Dostęp do informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych)

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, 
a w szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 poz. 1429, z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

- Wykonawca (będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) wyraża 
zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych w zakresie obejmującym imię i nazwisko/firmę.

- Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów informatycznych Białołęckiego Ośrodka Sportu – Zamawiającego.

§  17. Status dużego przedsiębiorcy

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 118, z późn. zm.).

§ 18. (Postanowienia końcowe)

- Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy „Prawo zamówień publicznych”, ustawy „Prawo budowlane”.

- Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana na adresy wskazane na wstępie umowy oraz adresy e – mail:

- ze strony Zamawiającego: sekretariat@bos.waw.pl

- strony Wykonawcy: ………………………

- Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykaz załączników do umowy:

1. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) z załącznikami

2. Oferta Wykonawcy

3. Harmonogram finansowo rzeczowy

………………………………..                                                     ……………………………..

ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA