

Załącznik nr 2 do SIWZ


UMOWA  Nr  ………………………………..
zawarta w dniu … ……. 2019 r.
pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa – pl. Bankowy 3/5, 00 - 950 Warszawa, 
NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640-00184, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr GP-OR.0052.4318.2015 z dnia 
5 listopada 2015 r. przez: 

Pana Tomasza Kuczborskiego  - p.o. Dyrektora  Białołęckiego Ośrodka Sportu,  
z siedzibą w Warszawie, 03-144 Warszawa, ul. Światowida 56, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 

………………………………………………………………………………………………… prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy*/na podstawie wpisu do CEiDG, NIP………………….. REGON…………………., reprezentowanym /ą przez:

· …………….

· …………….

zwanym/ą dalej "Wykonawcą" -
w związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr BOS-JZ/PN-rb/4/2019    zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) - została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 (Przedmiot umowy)
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia boiska ORLIK wraz               z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kowalczyka/Krzyżówki w Warszawie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń wraz z wykonaniem robót budowlanych w pełnym zakresie oraz dopuszczenie do użytkowania. 
2. Zakres robót obejmuje:
a) zaprojektowanie, dostawę i instalację powłoki pneumatycznej (w tym uzyskanie zgody właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej na budowę tymczasowego obiektu budowlanego), 

b)  instalację kotew do montażu powłoki pneumatycznej,

c)  zaprojektowanie, dostawę i instalację maszynowni powłoki oraz zbiornika na olej opałowy,

d)  prace rozbiórkowe i demontażowe,

e)  budowę ogrodzenia wewnętrznego,

f)  budowę placu zaplecza technicznego,
g)  budowę żelbetowych utwardzeń pod wejścia i wyjścia z powłoki,

h)  wykonanie wewnętrznej linii zasilającej, 

i)  opracowanie dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzację geodezyjną).

3. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy został określony w załączniku nr 1- Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz w wymogach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i niniejszej umowie.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, przeprowadził wizję lokalną w obiekcie i w razie konieczności uwzględni inne nieopisane uwarunkowania, a także zapewnia, że posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż. zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi normami, z materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony środowiska i przepisami o odpadach.
§ 2 (Terminy realizacji)
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia ……………… 2019 r., (………. miesięcy od podpisania umowy), wynikający z oferty Wykonawcy, nie później niż do dnia 12 grudnia 2019 r.
2. Strony zgodnie ustalają, że harmonogram rzeczowo-finansowy Przedmiotu umowy zostanie ustalony w terminie do 10 dni od podpisania umowy. Po jego zweryfikowaniu 
i zaakceptowaniu przez Zamawiającego, jako tzw. ostateczny harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić będzie załącznik nr 3 do umowy.
3. Wprowadzenie Wykonawcy na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi 
w terminie wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
4. Zakończeniem robót jest wykonanie wszystkich robót budowlanych, zgodnie 
z dokumentacją techniczną, umową, zaleceniami Zamawiającego. 
5. Dniem zakończenia robót jest pisemne zgłoszenie Wykonawcy, informujące                               o zakończeniu robót i gotowości do odbioru, potwierdzone przez branżowych inspektorów nadzoru, że wszystkie roboty zgodnie z umową zostały wykonane.

6.  Na dzień zakończenia robót muszą być dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz                  z wymaganymi próbami i badaniami, jak również podczas odbioru technicznego przedstawione Zamawiającemu oryginalne atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczające do stosowania użytych przy realizacji umowy materiałów budowlanych.
7. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia o gotowości do odbioru przystąpi do czynności odbioru. W trakcie czynności odbioru Zamawiający sprawdzi jakość i kompletność wykonanych robót oraz zainstalowanych urządzeń. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca uzupełni i poprawi niezwłocznie w trakcie czynności odbioru. 

8. Z czynności odbioru końcowego po uzupełnieniu przez Wykonawcę wszystkich wad/braków lub usterek, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej Zamawiający spisze protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

9. Jeżeli z przyczyn technicznych, losowych lub organizacyjnych, niezależnych 
od Wykonawcy i niezawinionych przez niego niemożliwa jest kontynuacja robót, Wykonawca może pisemnie zgłosić konieczność czasowego przerwania prowadzenia robót, po uzyskaniu potwierdzenia inspektora nadzoru sprawującego nadzór inwestorski.

10. Czasowe przerwanie robót musi podlegać akceptacji Zamawiającego  i wówczas okres przerwy w prowadzeniu robót może nie być wliczany do czasu realizacji inwestycji.

11. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 10 Strony ustalą w drodze aneksu do niniejszej umowy nowy termin zakończenia inwestycji. 

§ 3 (Obowiązki Wykonawcy)
1. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia określonego w § 8 zobowiązuje się do:

1) opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie” przed dniem przekazania terenu robót;
2) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentów przetargowych,  Programem Funkcjonalno-Użytkowym, wymaganą technologią, zaleceniami Zamawiającego oraz obowiązującymi normami technicznymi i przepisami;
3) zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami, zorganizowanie zaplecza łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody i energii elektrycznej oraz innych mediów, łączności telefonicznej na teren robót i zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynności z tym związane, również opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajęty plac budowy i zobowiązany jest do doprowadzenia terenu do porządku po zakończeniu robót w ciągu 15 dni; 

4) utrzymania terenu robót i dróg dojazdowych w należytym stanie, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;
5) prowadzenia dokumentacji robót zgodnie z prawem budowlanym;
6) zapewnienia i zabezpieczenia dojść i dojazdów mieszkańców do okolicznych posesji; 
7) wykluczenia użycia hałaśliwego sprzętu w godzinach nocnych oraz dołożenia wszelkich starań dla zmniejszenia uciążliwości prowadzonych robót dla mieszkańców;
8) prowadzenia robót w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
9) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienia;
10) należytego wykonywania umów z podwykonawcami, w tym do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców jak za własne działania, uchybienia lub zaniechania na zasadach ogólnych, ponoszenia 
w ramach niniejszej umowy z Zamawiającym odpowiedzialności kontraktowej 
w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia konieczności spełnienia na rzecz podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy świadczenia, do którego jest zobowiązany Wykonawca w ramach odpowiedzialności solidarnej za jego zapłatę;
11) wywiezienia ewentualnej nadwyżki ziemi lub dowiezienie ewentualnych niedoborów ziemi, (Wykonawca sam określa odległość i miejsce wywozu i dowozu ziemi);
12) zamontowania na własny koszt liczników zużycia wody, energii elektrycznej i innych mediów oraz ponoszenia kosztów zużycia tych czynników w okresie realizacji robót;
13) wycięcie drzew i krzewów kolidujących z realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym oraz wywiezienie ich wraz z karpami na odległość i miejsce ustalone przez Wykonawcę; 

14) dokonywania wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją inwestycji;
15) zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Wykonawca nie wykona tego obowiązku zobowiązany będzie do odkrycia tych robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania tych robót, a następnie przywrócenia ich do stanu poprzedniego na własny koszt;
16) wykonania badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań wymaganych na etapie odbioru;
17) przygotowania od strony technicznej i udział w odbiorach technicznych, częściowych 
i końcowych oraz protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót;
18) zabezpieczenia wykopów i wykonania robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);
19) wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –  Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1202 ze zm.);
20) realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiającego;
21) wykonania osobno w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. przedstawionych podczas odbiorów technicznych protokołów wymaganych próbami 
i badaniami, oryginalnych atestów i świadectw dopuszczających do stosowania użytych przy realizacji materiałów budowlanych. Na dzień zakończenia robót muszą być dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz z wymaganymi próbami 
i badaniami;
22) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i działań podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy na zakres i czas wykonywania robót i posiadania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż wysokość złożonej oferty (kwota brutto);
23) Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych po pierwszym roku i dalszych latach eksploatacji. O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie i faksem bądź mailem ze skanem pisma.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym za szkody wynikłe na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody będące następstwem działania lub zaniechania ze strony Wykonawcy 
i wszystkich innych osób, przy pomocy, których wykonuje Umowę.

3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich, która może powstać wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy, których wykonuje niniejszą umowę. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego, w związku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztów lub wydatków, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia pełnej kwoty szkody poniesionej z tego tytułu z wynagrodzenia Wykonawcy, na Wykonawca wyraża zgodę.
§ 4 (Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z Klauzuli społecznej)

1. Wobec przyjęcia przez Zamawiającego w przetargu zastosowania art. 29 ust. 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych klauzuli społecznej (opisanej w pkt. 5.5.1. SIWZ) Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

3. Wykonawca zobowiązany jest do składania faktur VAT każdorazowo wraz z pisemnym oświadczeniem o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 1 oraz o wypłaceniu zatrudnionym pracownikom wynagrodzenia za pracę za okres rozliczeniowy objęty fakturami Wykonawcy potwierdzonym ich podpisami. 

4. Zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowią zmian umowy.

§ 5 (Podwykonawcy)

1. Strony (przy uwzględnieniu regulacji, o której mowa w art. 647 kc oraz art. 6471 k.c.) postanawiają, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane 
z podwykonawcą wymagany jest brak sprzeciwu Zamawiającego wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na obiekt i rozpoczęcia prac. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, której treść będzie sprzeczna 
z treścią niniejszej umowy (zawartej z Wykonawcą). Nadto umowa z podwykonawcą:
a) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę, 

b) nie może zawierać postanowień nakazujących podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania/ należytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci kwot zatrzymanych/ kaucji,
c) winna zawierać postanowienie o tym, że odbiór robót/prac podwykonawczych odbywać się będzie każdorazowo równolegle z jednoczesnym odbiorem robót dokonywanym w ramach niniejszej umowy przez Zamawiającego od Wykonawcy, nadto iż wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
z tytułu wykonania powierzonego w ramach umowy podwykonawczej zakresu robót - nie będzie wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy).
2. Wykonawca z wyprzedzeniem, co najmniej 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót podwykonawczych zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie stosownego zgłoszenia podwykonawstwa wraz z projektami umów podwykonawczych (powyższe dotyczy również każdorazowych projektów zmian umów podwykonawczych) wraz z pełną dokumentacją finansowo rzeczową dotyczącą tych robót. Projekt umowy musi określać: zakres robót, jaki będzie wykonywał Podwykonawca, termin ich wykonania, obowiązek przedkładania pisemnych zgłoszeń gotowości do odbioru robót/prac podwykonawczych (będących składowymi robót/prac Wykonawcy) wraz z zestawieniem ich ilości i wartości - celem dokonywania ich odbioru jednocześnie z odbiorem robót dokonywanych w ramach niniejszej umowy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym (Inwestorem), wynagrodzenie w linii podwykonawczej, nadto termin płatności – nie dłuższy aniżeli 30 dni od dnia doręczenia faktury podwykonawcy potwierdzającej wykonanie robót podwykonawczych, a jednocześnie umożliwiający przedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 8 poniżej, (tj. winien uwzględniać termin, o którym mowa w § 8 ust. 8 niniejszej umowy). 

3. Do przedkładanych projektów umów z podwykonawcami/ projektów ich zmian 
i dokumentacji Zamawiający w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć w formie pisemnej sprzeciw, którego treść jest bezwzględnie wiążąca dla Wykonawcy/ podwykonawców.

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni do przedłożenia Zamawiającemu projektu poprawionej umowy podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikających 
ze zgłoszonego sprzeciwu Zamawiającego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony 
z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy - zgłosi sprzeciw do tego podwykonawstwa niezwłocznie po ujawnieniu tego rodzaju okoliczności, o którym powiadomi Wykonawcę oraz kwestionowanych podwykonawców. 

5. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty budowlane wykonywane są przez niezgłoszonego/ niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawcę, uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy też żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robót. Niezależnie od tego Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania każdego podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni 
od odpowiedzialności Zamawiającego przejmując na siebie obowiązek naprawienia osobom trzecim szkód spowodowanych działaniem/ zaniechaniem podwykonawców/ dalszych podwykonawców.
6. W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą) również wymagany jest brak sprzeciwu 
i zgoda Zamawiającego (Inwestora) na warunki tej umowy podwykonawczej. Do jej uzyskania na zasadach określonych w ust. 1-4, zobowiązany jest Wykonawca. 
W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgłoszenia tego zamiaru bezpośrednio Inwestorowi (z pominięciem Wykonawcy) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć stosowną zgodę Wykonawcy na zawarcie 
i treść projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzeżeniem skutków, o których mowa w ust. 5 powyżej. Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna być załącznikiem do tej umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzeżeniem zasad określonych w ust. 1-4 powyżej), przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych wraz załącznikami - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni - uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz ze swoimi dokumentami rozliczeniowymi: kopie pisemnych zgłoszeń gotowości do odbioru robót/prac podwykonawczych (będących składowymi robót/prac Wykonawcy) wraz z zestawieniem ich ilości i wartości, kopie protokołów odbioru tych robót podwykonawczych oraz kopie wszystkich doręczonych mu przez podwykonawców faktur związanych z odebranym 
w tym okresie przerobem, nadto w formie pisemnej oświadczenia podwykonawców 
o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań 
i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku 
do Zamawiającego. Oświadczenia te powinny odnosić się do robót wykonanych przez podwykonawców/ dalszych podwykonawców, za które to roboty Wykonawca będzie przedkładał fakturę Zamawiającemu. 
9. Wykonawca oświadcza, że roboty objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bez udziału podwykonawców/* lub z udziałem podwykonawców*. W przypadku korzystania z podwykonawstwa Wykonawca zobowiązuje się nie wprowadzać na obiekt – niezgłoszonych podwykonawców/ dalszych podwykonawców, co do których trwa procedura przewidziana art. 6471 k.c. bądź podwykonawców, co do których Zamawiający zgłosił sprzeciw czy nie zaakceptował projektu umowy podwykonawczej.
10. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego od Zamawiającego za te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom).

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec zatrudnionych, a niezgłoszonych mu podwykonawców/ dalszych podwykonawców robót objętych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców zgodnie z § 5 niniejszej umowy, w tym co do których Zamawiający zgłosił sprzeciw.

12. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców/ dalszych podwykonawców oraz udostępnić kompletne dokumenty związane z tym podwykonawstwem, łącznie z kopiami dowodów zapłaty na konto podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy potwierdzonymi za zgodność z oryginałem. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że terminowo i należycie wykona płatności na rzecz podwykonawców i nie narazi Zamawiającego 
na odpowiedzialność wynikającą z art. 6471 § 1-5 k.c. Wykonawca zobowiązany jest 
w okresach objętych fakturowaniem w formie pisemnej informować Zamawiającego 
o wysokości swoich zobowiązań wobec poszczególnych podwykonawców i o terminach płatności tych zobowiązań. Powstanie zaległości w płatnościach względem podwykonawców / czy też dalszych podwykonawców uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji, w części odpowiadającej kwocie należnej podwykonawcy / dalszego podwykonawcy chyba, że Wykonawca przedstawi kompletne dokumenty rozliczeniowe i oświadczenia podwykonawców/ dalszych podwykonawców o uregulowaniu powstałej zaległości.

13. Niezależnie od powyższych postanowień, w przypadku narażenia Zamawiającego przez Wykonawcę na odpowiedzialność solidarną z powodu niezapłacenia podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom wymagalnych należności, Zamawiający uprawniony jest do potrącenia/ dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - całości poniesionej szkody, w tym zwrotu całego wypłaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy.

§ 6 (Obowiązki Zamawiającego)

Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania Umowy należy:

1) wprowadzenie na teren budowy na podstawie protokołu wprowadzenia, w terminie wskazanym  w harmonogramie rzeczowo-finansowym;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnie autorskiego, o ile zachodzi taka konieczność;
3) przekazanie Wykonawcy przed rozpoczęciem robót dokumentacji projektowej,
4) przystąpienie do odbioru (określonego w § 10) prawidłowo wykonanych robót po ich zakończeniu, w terminie 10 dni roboczych od daty potwierdzonego zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy, gotowości do odbioru;
5) zapłaty ustalonego wynagrodzenia za należycie wykonane i odebrane protokolarnie roboty, z zastrzeżeniem treści § 8 ust. 5 i ust. 9-10 poniżej.
§ 7 (Nadzór)

1. Zamawiający wskaże inspektorów nadzoru w dniu wprowadzenia na budowę.

2. Ze strony Wykonawcy obowiązki kierownika budowy wykonywać będzie:

…………………………tel. kom.: ………………., e-mail: ..…………………….

3. Zmiana przez Wykonawcę kierownika budowy, nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Zamawiającego wraz z załączeniem stosownych dokumentów poświadczających możliwość sprawowania funkcji zgodnie z Prawem budowlanym.

4. Zmiana przez Zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego, nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Wykonawcy wraz 
z załączeniem stosownych dokumentów poświadczających możliwość sprawowania funkcji zgodnie z Prawem budowlanym.

5. Zamawiający ustanawia Koordynatora Budowy w osobie: ……………………………… tel. ……………….., e – mail…………………………….

§ 8 (Wynagrodzenie Wykonawcy)
1. Za wykonanie robót będących przedmiotem umowy określonych w § 1  oraz  za wszystkie materiały i środki produkcji użyte do ich wykonania, a niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie w łącznej wysokości brutto …………………………. zł (słownie: …………………złotych brutto).
2. W wynagrodzeniu określonym w ust.1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, określone w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości prac oraz materiałów, robocizny i sprzętu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksową realizację przedmiotu umowy określonego w § 1, z materiałami/urządzeniami, nadto kosztami ubezpieczeń, kosztami zużycia wody i energii elektrycznej oraz wszelkimi kosztami związanymi 
z przekazaniem do użytkowania i sporządzeniem dokumentacji powykonawczej (w tym 
w szczególności: zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i odbiorów przez odpowiednie służby - w trakcie prowadzenia robót i po ich wykonaniu).

4. Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się fakturami bieżącymi i odbiorami przejściowymi, wystawionymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (zał. nr 3 do umowy) do limitu 90% wartości umowy określonej w § 8 ust. 1. Faktury będą wystawiane w oparciu o protokoły zaawansowania robót i usług, zaakceptowane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i przez Zamawiającego. Fakturę końcową 
(w zakresie 10% wynagrodzenia) Wykonawca może wystawić po protokolarnym odbiorze końcowym, zgodnie z treścią § 10 ust. 10, przedmiotu umowy i potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad w formie pisemnej przez Zamawiającego. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5-6 i 8, zasady rozliczeń określone w § 8 ust. 7 ulegają modyfikacji w ten sposób, że wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po dokonaniu końcowego odbioru robót 
i ostatecznym rozliczeniu inwestycji chyba, że wcześniej ustanie przyczyna wstrzymania zapłaty wynagrodzenia – umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogów Zamawiającego i uzyska jego akceptację/ przedłożone zostaną kompletne dokumenty wymagane § 5 ust. 8 niniejszej umowy.

6. Zamawiający będzie regulował faktury wystawione przez Wykonawcę na:

Nabywca 





      Odbiorca i płatnik

Miasto Stołeczne Warszawa, 


      Białołęcki Ośrodek Sportu
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

      ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa
NIP: 525-22-48-481 

7. Fakturę należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru w Białołęckim Ośrodku Sportu przy ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa.
8. Zamawiający będzie regulować należności w terminie 21 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury bieżącej wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i w terminie 21 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury końcowej, a w miesiącu grudniu nie później niż do dnia 30 grudnia 2019 r. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane w ust. 10.

9. Bieg terminu płatności liczony będzie od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

10. Należność za wykonane prace płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ………………………………………………………………………………………..
11. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/ podwykonawca/ dalszy podwykonawca mają możliwość zgłaszania (w terminie nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajęcie stanowiska w sprawie) - uwag dotyczących wysokości / zasadności żądanej zapłaty.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 powyżej Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstałego po zaakceptowaniu umowy podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie 
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie do wymogów § 5 niniejszej umowy) w drodze przekazu (art. 921 1 kc) - w oparciu o otrzymane odrębnie stosowne upoważnienia stron w linii podwykonawczej (odpowiednio Wykonawcy/ podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy) oraz po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletnych dokumentów rozliczeniowych dotyczących niezapłaconego przerobu robót. Powyższa bezpośrednia zapłata w trybie przekazu zwalniać będzie Zamawiającego 
w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania zapłaty wynagrodzenia za przedmiotowe roboty w wysokości zapłaconej kwoty.

13. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, zarejestrowanym pod nr NIP ……………….. i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.
14. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonany Przedmiot umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.  

§ 9 (Cesja)

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności oraz praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich.

§ 10 (Odbiór)

1. Odbiory robót przez Zamawiającego od Wykonawcy będą dokonywane równolegle 
z odbiorami robót/ prac w linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa - dokonywanymi z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawców oraz Inspektorów nadzoru Zamawiającego. W celu dokonywania ich odbioru jednocześnie 
z odbiorem robót dokonywanych w ramach niniejszej umowy pomiędzy Wykonawcą 
i Zamawiającym (Inwestorem) - Wykonawca zgłaszając dany przerób do odbioru przejściowego ma obowiązek przedkładania pisemnych zgłoszeń gotowości do odbioru robót/prac podwykonawczych (będących składowymi robót/prac Wykonawcy) wraz 
z podaniem numeru umowy podwykonawczej akceptowanej przez Zamawiającego, nadto przekazania zestawienia ich ilości i wartości, a w przypadku kilku podwykonawców danego rodzaju robót - wskazania odcinka wykonywanych robót/* ich lokalizacji 
w obiekcie objętym inwestycją Inwestora.
2. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót z oświadczeniem kierownika budowy, informującym o gotowości do odbioru końcowego, przy czym odbiór końcowy robót/prac podwykonawczych, o ile nie nastąpił zgodnie z treścią umowy podwykonawczej wcześniej, odbywać się będzie równolegle z jednoczesnym odbiorem końcowym robót dokonywanym w ramach niniejszej umowy przez Zamawiającego od Wykonawcy (z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawców oraz Inspektorów nadzoru Zamawiającego) - przy uwzględnieniu obowiązku przekazania dokumentów, 
o których mowa w ust.1 powyżej - związanych z odbiorami i rozliczeniami podwykonawców.

3. Gotowość do odbioru robót musi być potwierdzona przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.
4. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru robót przystąpi do czynności odbiorowych.

5. Zamawiający w trakcie czynności odbioru sprawdzi kompletność i jakość wykonanych robót.

6. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze osobiście lub wyznaczyć upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika 
nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo 
do zgłoszenia swoich uwag i wniosków w stosunku do wyniku odbioru.

7. Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupełni i poprawi niezwłocznie 
w trakcie czynności odbiorowych.

8. Jeżeli w czasie trwania czynności odbioru Wykonawca nie usunie w terminie wskazanym przez Zamawiającego ujawnionych wad, usterek lub braków, Zamawiający odmówi odbioru, wyznaczy nowy termin ich usunięcia i kolejny termin odbioru końcowego, który będzie się wiązał z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania robót.

9. W przypadku stwierdzenia wad nie dających się usunąć Zamawiający ma prawo zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, gdy wada jest istotna albo obniżyć wynagrodzenie za wykonany wadliwie przedmiot umowy w odpowiednim stosunku, gdy wada jest nieistotna.

10. Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy po usunięciu przez Wykonawcę wad i usterek, uzupełnieniu wszystkich braków, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej Zamawiający spisze protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy (nie mający żadnych usterek/zastrzeżeń).
11. Od daty, w której zakończy się odbiór końcowy przedmiotu umowy zaczyna biec termin gwarancji jakości i rękojmi za wady.

12. W przypadku przedłużania się terminu oddania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest dokonać w tym zakresie uzgodnień 
z Zamawiającym poprzez dokonanie pisemnej zmiany w formie aneksu, terminu oddania przedmiotu umowy.

13. W przypadku opóźnień w usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający może w ramach wykonania zastępczego usunąć je na koszt i ryzyko Wykonawcy samodzielnie albo powierzyć ich usuniecie podmiotowi trzeciemu.

§ 11 (Kary umowne/odstąpienie od umowy)

1. Wykonawca za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy określonego w § 1, po upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto (§ 8 ust. 1 umowy), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady/gwarancji jakości - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto (§ 8 ust. 1 umowy),  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy;
4) ponadto karę umowną w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), z tytułu:

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmiany,
b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy wraz 
z załącznikami z podwykonawcą lub jej zmiany,
c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy,
d) nieprzekazania Zamawiającemu dokumentów związanych z rozliczeniami 
z podwykonawcami, w tym m.in. uwierzytelnionej kopii faktur podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy wraz z kopiami protokołów odbioru, dowodu zapłaty, zestawieniami rozliczeń w oparciu o analitykę księgową itp.,
- za każdy taki przypadek.
2. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych 
w ustawie z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. –  kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1025 z późn. zm.).

3. Zamawiający w okresie trwania umowy ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót w ciągu 7 dni od daty wskazanej 
w harmonogramie rzeczowo – finansowym;
2) wykonania robót niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 
i nie dokonania ich naprawy w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego (pisemnie lub faksem, elektroniczną pocztą- skan pisma);

3) wykonania robót niezgodnie z umową lub dokumentacją bez akceptacji inspektora nadzoru i nie przystąpienia do ich właściwego wykonania w ciągu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiającego, w tym w razie powierzenia przez Wykonawcę realizacji umowy lub jej części osobie trzeciej (podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego oraz niewykonania obowiązku wynikającego z klauzuli społecznej, zawartej w § 4 umowy;
4) przerwania wykonania robót na okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych;

5) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;

6) zajęcia majątku (w tym wierzytelności) Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy;

7) nie realizowania obowiązku regulowania płatności podwykonawcom lub podwykonawcom dalszym w stopniu stwarzającym zagrożenie kierowania roszczeń do Zamawiającego (jako inwestora), czy powstawanie zatorów płatniczych świadczących o utracie płynności finansowej Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie umowy, nadto w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania ich na sumę większą niż 5% wartości umowy;

8) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opóźnia się z płatnościami na rzecz swoich podwykonawców powyżej 30 dni w stosunku do terminu płatności wynikającego z faktury/ faktur wystawionych przez podwykonawców i doręczonych Wykonawcy i nie ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez Zamawiającego;

9) nie przedłużenia bądź nie przedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy/ gwarancji usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego/ polisy OC.

4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporządzi 
na własny koszt protokół zaawansowania robót lub dostaw w toku na dzień odstąpienia, zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony. 
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, na podstawie protokołu zaawansowania robót lub dostaw sporządzonego przez zainteresowane strony.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1 umowy.

§ 12 (Gwarancja/rękojmia za wady)

1.
Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres ……. miesięcy (wynikający z oferty Wykonawcy/*jednak nie krótszy niż 48 i nie dłuższy niż 60 - miesięcy), liczony od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, a nadto równolegle biegnącej rękojmi za wady na okres ….. miesięcy.

2.
O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę 
na piśmie/scanem pisma wysłanym e-mailem.
3.
Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie przez Zamawiającego terminem jej usunięcia, z zastrzeżeniem, iż żądając usunięcia wad Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

4.
Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia usterki/wady przez Zamawiającego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych dla części naprawianej.

5.
Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy.

6.
Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji jakości do każdej 
z wad z osobna należy do Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na ich koszt.
§ 13 (Zabezpieczenie należytego wykonania umowy)

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8 ust. 1 tj. zł (słownie: …………..) w formie: ………… na okres trwający dłużej o 30 dni niż zabezpieczone zobowiązanie.

2. Zabezpieczenie dotyczące 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonany, zaś 30% kwoty wymienionej w ust. 1 służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i usterki i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form dopuszczonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 

4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 14 (Zmiana umowy)

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust.1 pkt.2-6) ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) – przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach.
1) Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu
spowodowana uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że przedmiot umowy należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie to przewidział Zamawiający w  umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności:
a) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych ze zgłaszanymi przez Wykonawcę  umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

b) stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

c) w wyniku rezygnacji Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub potrzeby zaniechania poszczególnych robót z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
d) konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej 
(w szczególności w przypadku wycofania z rynku starych rozwiązań technologicznych/technicznych lub materiałowych),

e) zmiany lokalizacji budowanych urządzeń,

f) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
– w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak:

a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania  (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatury poniżej -5OC),
b) przyczyny techniczne (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami czy niewypałami/ niewybuchami, konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych),

c) przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy, inne przyczyny zawinione przez Zamawiającego,

d) przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy będące następstwem zaistnienia siły wyższej),

e) konieczność wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu realizacji umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy,
f) konieczność wykonania robót zamiennych w zakresie niezbędnym 
do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu umowy,

g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót.
Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór autorski wystąpienia w/w okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz  podpisane aneksy 
do umowy.

2. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej. Wniosek o zmianę postanowień umowy winien być złożony w formie pisemnej.

3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
§ 15 (Dostęp do informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych)

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,                                      a w szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie      do informacji publicznej (Dz. U. 2018 poz. 1330, z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

2. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych                        w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), dla których Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Białołęckiego Ośrodka Sportu, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy

§ 16 (Postanowienia końcowe)

1. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa: Kodeksu cywilnego, ustawy „Prawo zamówień publicznych”, ustawy „Prawo budowlane”.

2. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana na adresy wskazane na wstępie umowy oraz adresy e – mail:

ze strony Zamawiającego ……………………………………...

ze strony Wykonawcy …………………………………………

4. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach,  3 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. dla Wykonawcy.
Wykaz załączników do umowy:

1. Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 1 do umowy
2. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 do umowy
3. Ostateczny harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 3 do umowy
……………………………..                                                  …………………………….

ZAMAWIAJĄCY





WYKONAWCA
