UMOWA nr

zawarta w dniu  … ………….2020 r.
pomiędzy: 

Miastem Stołecznym Warszawa – Pl. Bankowy 3/5, 00 - 950 Warszawa, 
NIP: 525-22-48-481, REGON: 01525964000184, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr GP-OR.0052.2748.2019 z dnia 
21 czerwca 2019 r. przez: Pana Tomasza Kuczborskiego - p.o. Dyrektora Białołęckiego Ośrodka Sportu, z siedzibą przy ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a
……………………. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  ……………………………………………….. z siedzibą ……………………………………,  na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS ……………./lub na podstawie wpisu w CEiDG, NIP …………………, REGON ……………………………….
zwaną dalej "Wykonawcą", 

w związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr …………………………… - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) - została zawarta umowa następującej treści:
§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do opracowania kompleksową dokumentację techniczną (projektowo – kosztorysową) dla inwestycji pn. „Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21, wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń” 
w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego, z prawem opcji po stronie Zamawiającego w trakcie realizacji robót budowlanych, na podstawie opracowanej w 2019 r. koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca wykona opracowania i uzyska wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w szczególności:

1) uzyskanie mapy do celów projektowych,

2) uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (jeżeli będzie wymagana),

3) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

4) uzyskanie na rzecz Zamawiającego wszelkich właściwych opinii, warunków, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy (wystąpienie ze stosownymi wnioskami leży po stronie Wykonawcy),

5) wykonanie charakterystyki energetycznej budynku,

6) projekty budowlane i wykonawcze (lub budowlano – wykonawcze) wszystkich branż, 
w tym min.:
a) projekty architektury i konstrukcji,

b) projekt kolorystyki elewacji,

c) projekty instalacji sanitarnych wraz z przyłączami,
d) projekty wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

e) projekty elektryczne oświetlenia, gniazd wtykowych i zasilania urządzeń, 

f) projekty instalacji p.poż, odgromową, alarmową,  

g) projekty monitoringu obiektu (kompatybilny z istniejącym obiektem 
Strumykowa 21), 
h) automatyki, okablowania strukturalnego,

i) projekt nagłośnienia i akustyki areny,

j) projekt systemu sędziowania wg wytycznych licencyjnych (wielofunkcyjne tablice wyników, zegary, stanowiska sędziowania),

k) system kontroli dostępu (biletowania, bramek wejściowych, detektorów metalu) – wyposażyć zgodnie z przepisami o organizacji imprez masowych,

l) projekty instalacji elektrycznych wraz z oświetleniem zewnętrznym i ewentualnymi przyłączami,

m) projekt instalacji c.o.,

n) wykonanie analizy opłacalności zastosowania alternatywnych źródeł energii,

o) projekt odprowadzenia wód deszczowych,

p) instalacji teletechnicznych światłowodowych do obsługi wydarzeń sportowych, artystycznych (hala powinna być wyposażona w instalacje do rozbudowy infrastruktury wewnętrznej),

7) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót wszystkich branż objętych zakresem dokumentacji projektowej,

8) badania geologiczne,

9) projekty aranżacji wnętrz, wizualizację wnętrza hali, wizualizację 3D obiektu,

10) zestawienie wyposażenia wnętrz wraz z wyceną, uwzględniające aranżacje głównych pomieszczeń takich jak: hall główny, główna sala sportowa, sale gimnastyczne itp. oraz wyposażenie i umeblowanie wszystkich pomieszczeń obiektu z dokładnym opisem poszczególnych elementów i sprzętów,
11) projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem oświetlenia, drogami (w tym pożarowymi), małą architekturą,

12) Instrukcję bezpieczeństwa p.poż.,

13) Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

14) inwentaryzację zieleni oraz projekt zieleni uwzględniający pozostawienie maksymalnej ilości istniejących drzew. W ww. projekcie należy przewidzieć nasadzenia nowych drzew, krzewów oraz pozostałej zieleni ozdobnej,

15) opracowanie wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów,
16) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót wszystkich branż objętych zakresem dokumentacji projektowej.
3.  Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Przedmiot umowy z uwzględnieniem wymagań określonych przez Zamawiającego w niniejszej umowie, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami stosowanymi w budownictwie, sztuką budowlaną oraz uwzględniając bieżące ustalenia z Zamawiającym. Wykonawca opracuje dokumentację techniczną po akceptacji rozwiązań projektowych przez Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach niniejszej umowy:

1) dokumentacji projektowej hali sportowej (5 szt.) w Warszawie przy ul. Strumykowej 21 do dnia 30 września 2020 r. (lub wynikający z oferty Wykonawcy),
2) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę do dnia 16 listopada 2020 r.

5. Wykonawca uzyska lub sporządzi wszelkie wymagane przepisami prawa dokumenty, opracowania, warunki, zgłoszenia, decyzje, badania, analizy, uzgodnienia, sprawdzenia 
i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia budowy, a następnie realizacji inwestycji. Koszt uzyskania ww. dokumentów leży po stronie Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski na zasadach określonych w § 4 (prawo opcji po stronie Zamawiającego) – zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od woli Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że zgadza się na przewidziane niniejszą umową prawo opcji, dotyczące wykonywania nadzoru autorskiego i nie przysługują mu żadne roszczenia z tytułu nie zlecenia przez Zamawiającego wykonania nadzoru lub jakiejkolwiek jego części. 

7.W ramach Umowy i w ramach umówionego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 
ust. 1 Wykonawca zapewni udział w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz zapewni pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

8.Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy oraz do dołożenia należytej staranności 
i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest, na każdym etapie realizacji Umowy do pełnej współpracy 
z Zamawiającym.

9.Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki, doświadczenie, uprawnienia oraz wykwalifikowany personel posiadający stosowne uprawnienia do realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Umowy.

10.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skoordynowanie dokumentacji pomiędzy branżami oraz wykonalność i zapewnienie wymaganej funkcjonalności całości projektowanej inwestycji.

11.Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w Przedmiocie Umowy, również mogących powstać na etapie realizacji robót będą obciążać Wykonawcę.

12.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją, w tym koncepcją stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje, o które się zwracał, i nie zgłasza żadnych uwag 
i potrzeby uzupełnienia materiałów i informacji przekazanych mu przez Zamawiającego, 
a niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy. 
13.Dokumentację projektowo - kosztorysową należy przekazać Zamawiającemu 
w wersji:

1) papierowej w ilości:

a) projekty budowlano – wykonawcze opisane w § 1 ust. 2 po 5 egz.;

b) przedmiary robót  – po 3 egz.;

c) kosztorysy inwestorskie  – po 3 egz.;

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych   - po 5 egz.

2) elektronicznej  na nośniku pendraive – po 1 egz -  dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron, oraz wszystkie załączniki, opinie, sprawdzenia, uzgodnienia, etc, które wchodzą 
w jej skład,  zawierającą:

a) rysunki w formacie pdf i dwg,

b) część opisowa w formacie doc i pdf,

c) kosztorysy i przedmiary w formacie pdf i ath,

d) dokumenty zewnętrzne w formie skanów w formacie pdf.

14.Dokumentacja projektowa, (tj. projekt budowlano - wykonawczy,  przedmiar robót, informacja dotycząca „bioz“) oraz specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna być wykonana zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 22 września 2004 roku w sprawie szczegółowego  zakresu i formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz.1129) oraz innymi obowiązującymi  przepisami na dzień przekazania dokumentacji.
15.Kosztorys  inwestorski  powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztów  prac  projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
16.Projekt budowlano - wykonawczy należy opracować zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami  techniczno–budowlanymi  oraz  z zasadami  wiedzy  technicznej wraz  z wymaganymi uzgodnieniami u gestorów sieci.
17.Dokumentacje winny być zaopatrzone w pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i że zostają wydane Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
§ 2. Okres obowiązywania umowy 
1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej zgodnie z ofertą Wykonawcy w terminie skróconym o  …….. tygodnie (liczonym od terminu określonego w § 1 ust. 4 pkt 1 Umowy) tj. do dnia …………………………………….
2. Wykonawca uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę do dnia 16 listopada 2020 r.
3. Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się pełnić, na zlecenie Zamawiającego na podstawie prawa opcji, w okresie 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,  z zastrzeżeniem § 4 ust. 1. 
§ 3. Prawa i obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zapewni opracowanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej z należytą starannością, w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w Umowie i dokumentacji postępowania oraz wymaganiami obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 
1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843);
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935);
3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);
4) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389);
5) obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2. Przekazana dokumentacja projektowa będzie skoordynowana międzybranżowo  
i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; będzie zawierać wymagane sprawdzenia, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym 
z obowiązujących przepisów prawa, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet Przedmiotu Umowy; będzie zawierać oświadczenia podpisane przez projektantów i sprawdzających wszystkich branż, że dokumentacja została opracowana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa, najlepszą wiedzą techniczną, jest kompletna i spójna ze względu na cel, któremu ma służyć.

3. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać Zamawiającemu dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę (wniosek  o pozwolenie na budowę zostanie przygotowany przez Wykonawcę i przedłożony do podpisu  Zamawiającemu).

4. Wykonawca realizując Przedmiot Umowy musi wskazać wyłącznie wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. 

5. Zamawiający zastrzega, że opisując przedmiot zamówienia musi stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku wskazania w dokumentacji materiałów wytwarzanych przez określonych producentów lub określonej marki, Wykonawca zobowiązany jest zastrzec dopuszczalność zastosowania materiałów równoważnych pod względem: funkcjonalnym, technologicznym, technicznym i estetycznym, oraz do opisania tej równoważności.

6. Wykonawca powinien odbyć wizję w terenie. Niezapoznanie się z terenem, którego dotyczy Przedmiot Umowy, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy 
w dokumentacji wynikające z nieznajomości stanu faktycznego.

7. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o każdym istotnym etapie projektowania oraz o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji Przedmiotu Umowy, w formie pisemnej lub elektronicznej, zgodnie z ustaleniami Stron. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji, wyjaśnień oraz przekazywania materiałów zawiązanych z Przedmiotem Umowy na każdy wniosek Zamawiającego. Mogą one być udzielane/przekazywane w formie papierowej lub elektronicznej w formatach .xls, .doc, .dwg, lub .pdf – formę określa Zamawiający.   
9. Osoby wskazane przez Zamawiającego będą miały zapewnioną możliwość zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi, a ich uwagi będą uwzględnione przez Wykonawcę. 

10.Wykonawca zobowiązuje się również, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6, do:
a) sprawowania nadzoru autorskiego, zgodnie zakresem obowiązków i praw określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane, nad opracowaną dokumentacją projektową do czasu zakończenia budowy, a w szczególności do: 

· poprawienia wykonanej dokumentacji stanowiącej Przedmiot Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmiany przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania, w oparciu  o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, 

· w przypadku wystąpienia takiej potrzeby w trakcie realizacji budowy, Wykonawca zobowiązuje się przybyć na budowę na każde wezwanie Zamawiającego, dokonane telefonicznie lub drogą e-mail, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od wezwania (chyba że Strony uzgodnią inne terminy stosownie do potrzeb),     

· do jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na żądanie Zamawiającego w trakcie obowiązywania pozwolenia na budowę później niż do czasu ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane,
b) niezwłocznego udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane mające zostać zrealizowane na podstawie Przedmiotu Umowy, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania pytania na e-mail,
c) optymalizacji przyjmowanych rozwiązań pod względem ekonomicznym oraz konsultowanie ich z Zamawiającym,

d) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i działań podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy i posiadania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż wysokość złożonej oferty (kwota brutto).
§ 4. Obowiązki Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego (prawo opcji Zamawiającego)
1. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową, o ile w terminie 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 7 ust. 5, Zamawiający wezwie Wykonawcę do sprawowania takiego nadzoru zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
2.  Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o planowanym rozpoczęciu realizacji prac objętych dokumentacją projektową. 
3.  Nadzór autorski sprawowany będzie na żądanie Zamawiającego i zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego oraz przyznania Zamawiającemu środków finansowych.
4. Zamawiający wymaga pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane, a w szczególności: 

1) Obecności projektantów na budowie w okresie realizacji robót budowlanych na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawicieli nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany  w szczególności:  
a) wykonywać w formie pisemnej wyjaśnienia, opinie, analizy, uzgodnienia 
(z przedłużaniem terminów ich ważności włącznie) oraz wszelkie opracowania i inne czynności, niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji;  

b) stwierdzać, w trakcie realizacji robót budowlanych, zgodność realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, zgłoszeniem wykonania robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) oraz zasadami wiedzy technicznej i dokonywać uzgodnień;

c) udzielać stosownych wyjaśnień Zamawiającemu i wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości i/lub rozbieżności  dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych;

d) opiniować zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez wykonawcę robót w zakresie zgodności z założeniami 
i wymaganiami dokumentacji projektowej  i specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych;

e) uzgadniać na bieżąco dokumentacje warsztatowe i montażowe opracowywane przez wykonawcę robót;

f) przedkładać Zamawiającemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjaśnienia precyzujące przyczyny wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym;

g) udzielać Zamawiającemu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień;    

h) uzgadniać możliwość i ocenę zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych 
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej (w szczególności 
w zakresie materiałów i urządzeń), a zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektorów nadzoru inwestorskiego;  

i) opiniować zgodność rozwiązań równoważnych zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektorów nadzoru inwestorskiego;

j) udzielać stosownych wyjaśnień wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości i/lub rozbieżności stwierdzonych w przyjętych rozwiązaniach projektowych na etapie realizacji robót budowlanych;

k) doradzać na bieżąco wykonawcy robót budowlanych we wszelkich sprawach związanych z realizacją inwestycji;

l) sporządzać dodatkowe rysunki, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne;

m) udziału (w miarę potrzeb) w komisjach oraz naradach koordynacyjnych  
i technicznych; 

n) niezwłocznego informowania Zamawiającego i wykonawcę robót budowlanych 
o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności 
o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową;

o) dokonywania stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej;

p) sporządzania protokołów, notatek i/lub zapisów z ustaleń;

q) opracowania kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej na roboty dodatkowe nie objęte:   dokumentacją budowlano –wykonawczą,

r) udziału, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego, w odbiorach końcowych wykonanych robót budowlanych,

s) doradzać w innych sprawach dotyczących Przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w dokumentacji projektowej w stosunku do rozwiązań poprzednich oraz ocenić skutki administracyjne proponowanej zmiany.  
3) Wszystkie czynności i dokumenty powinny zostać wykonane niezwłocznie po zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczności dokonania czynności opisanych powyżej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym:
a) czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w pkt 1) powyżej za wyjątkiem lit. k) nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od otrzymania zawiadomienia,

b) czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w pkt 1) lit. k) powyżej nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia.

W uzasadnionych przypadkach powyższe terminy mogą zostać przez Zamawiającego odpowiednio wydłużone lub też skrócone (skrócenie dotyczy przypadków, dla których od szybkości udzielania odpowiedzi przez Wykonawcę zależało będzie np. bezpieczeństwo ludzi lub wykonywanych robót).

Uwaga: Zamawiający za dzień roboczy przyjmuje dni pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

4) Zakres umowy obejmuje również wykonywanie (każdorazowo na pisemny wniosek Zamawiającego) dodatkowych lub zamiennych prac projektowych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej, koniecznych i niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania i niewynikających z błędów i/lub  braków, o których mowa w pkt 5) (poniżej). Czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w niniejszym punkcie nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. W szczególnych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może przedłużyć czas na ukończenie dodatkowych lub zamiennych prac projektowych o 7 dni kalendarzowych.

5) W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do poprawienia wykonanej dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy, w przypadku zmiany przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania.
6) Udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, poprzez:
a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

b) rysunki zamienne i szkice,

c) wpisy do dziennika budowy,

d) protokoły i notatki służbowe podpisane przez Zamawiającego (i/lub przedstawicieli nadzoru inwestorskiego) oraz Wykonawcę.   

5. Nadzór autorski polegający na osobistej obecności Wykonawcy na budowie pełniony będzie:

a) według potrzeb wynikających z postępu robót i w terminach zapewniających ciągłość prac (bez przestojów), z zastrzeżeniem lit. b) niniejszego ustępu,

b) na każde wezwanie Zamawiającego, dokonane telefonicznie lub drogą e-mail, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od wezwania (chyba, że Strony uzgodnią inne terminy stosownie do potrzeb).      

6. Wykonawca zapewni wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń   w specjalnościach odpowiednich do realizacji zadania.    
7. Wykonawca musi dysponować środkami transportu i łączności umożliwiającymi pełnienie prawidłowego nadzoru autorskiego nad wykonywanymi robotami. 

8. W sprawach mogących mieć wpływ na jakość i terminowość prowadzonych robót budowlanych, wezwanie przedstawicieli Wykonawcy może być dokonane drogą elektroniczną.     

9. Osoba sprawująca nadzór autorski zobowiązana jest potwierdzić każdorazowy pobyt na terenie budowy przez spisanie notatki z Kierownikiem budowy, i/lub inspektorem nadzoru, i/lub przedstawicielem Zamawiającego. Kopie wszystkich notatek powinny być dostarczane na bieżąco Zamawiającemu. Potwierdzeniem pobytu na terenie budowy będzie również złożenie podpisu pod protokołem z narady koordynacyjnej lub innego spotkania uczestników procesu budowlanego lub wpis do dziennika budowy.

10. Nadzór autorski może być wykonywany w następujących miejscach: teren budowy, siedziba Zamawiającego, siedziba biura budowy lub inne lokalizacje w których pobyt okaże się niezbędny dla realizacji Przedmiotu umowy.

11. Częstotliwość wizyt Wykonawcy na budowie wynosi minimum 1 wizyta na 1 tydzień, chyba że harmonogram prac budowlanych, będzie wymagał częstszych wizyt, lub wystąpią inne, ważne powody stawiennictwa Wykonawcy na budowie.

 § 5. Prawa i obowiązki Zamawiającego
1. W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) niezwłocznego udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienia, 

2) współdziałania z Wykonawcą,

3) zapłaty wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie. 

2. Zamawiający ma prawo do bezpośredniego nadzoru nad realizacją Umowy i zgłaszania uwag, które Wykonawca zobowiązany jest respektować oraz do kontroli realizacji harmonogramu prac na każdym etapie.

§ 6. Wynagrodzenie i płatność

1. Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z warunkami Umowy i ofertą Wykonawcy, na łączną kwotę ……………. zł brutto (słownie brutto: …………………………………………….),w tym obowiązujący podatek VAT, w tym wynagrodzenie za:
1) Dokumentację projektowo - kosztorysową (w tym uzyskanie pozwolenia na budowę) w wysokości ……………….. zł brutto (słownie: …………………………………….), w tym obowiązujący podatek VAT, 
2) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją budowy (prawo opcji Zamawiającego) w wysokości ……………………. zł brutto (słownie: …………………), w tym obowiązujący podatek VAT;
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę w celu terminowej 
i prawidłowej realizacji niniejszej Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku niezrealizowania całości prac, objętych niniejszą Umową.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie obejmuje przeniesienie praw własności do egzemplarzy Przedmiotu Umowy, majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej, w tym praw zależnych oraz wykonywania nadzoru autorskiego również przez zespół projektantów branżowych, czyli obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu zrealizowania niniejszej Umowy. 

4. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru prac w wysokości wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, po odbiorze końcowym robót budowlanych.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, jest niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy i obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu zrealizowania niniejszej Umowy niezależnie od faktycznego czasu trwania robót budowlanych. 

6. W przypadku niezrealizowania części zakresu Umowy, w tym w zakresie nadzoru autorskiego, nie przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie za niezrealizowany zakres, np. 
w razie zaniechania realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, 
w tym finansowych.

7. Faktury VAT będą płatne przelewem z konta Zamawiającego w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury potwierdzonej protokołem odbioru.

8. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający wydał dyspozycje przelewu ze swojego konta na konto Wykonawcy. 
9. Zamawiający będzie regulował faktury wystawioną przez Wykonawcę na: 
Nabywca                                                                       Odbiorca i płatnik 

Miasto Stołeczne Warszawa,                                     Białołęcki Ośrodek Sportu 
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa    

   ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa 
NIP: 525-22-48-481 

10. Faktury należy złożyć w dniu podpisania protokołu odbioru w Białołęckim Ośrodku Sportu przy ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa. 

11. Należności za wykonanie Przedmiotu umowy płatne będą na rachunek bankowy Wykonawcy  nr: ……………………………………………………... –  z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności.
12. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze/umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności.
13. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 7. Odbiór dokumentacji
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w formie określonej w § 1 ust. 13 niniejszej umowy.

2. Miejscem przekazania wykonanego Przedmiotu Umowy będzie siedziba Zamawiającego. 

3. Przy przejmowaniu Przedmiotu Umowy Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej i pozostałych jego części. 

4. Dokumentem potwierdzającym przekazanie Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 jest protokół przekazania (zawierający zestawienie wszystkich przekazywanych dokumentów, opracowań składających się na Przedmiot Umowy), przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez Wykonawcę oraz przedstawiciela/i Zamawiającego, zawierający oświadczenia projektantów i sprawdzających stosownie do wymogów § 1 ust. 17 Umowy. 

5. Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Umowy i sporządzi protokół odbioru 
w terminie 14 dni od dnia przekazania dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Zamawiający może zgłosić uwagi lub stwierdzić wady w przekazywanej dokumentacji projektowej.

7. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do ich poprawienia w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia ich pisemnego zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego.

8. Uwagi Zamawiającego, niepoprawione z winy Wykonawcy w wymaganym terminie, zostaną uznane za wadę w dokumentacji.

9. W przypadku stwierdzenia wad w przekazywanej dokumentacji Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich pisemnego zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego. Za wady w przekazywanej dokumentacji Zamawiający uznaje w szczególności wady w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, usterki 
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, braki lub błędy.

10. Protokół odbioru stanowi podstawę wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy. 

11. Strony ustalają, że niezależnie od postanowień ust. 7 i 9 Zamawiający może zgłosić wady w Przedmiocie Umowy, jeżeli ujawnią się w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie przygotowania inwestycji do realizacji. W razie zgłoszenia uwag do dokumentacji lub stwierdzenia wad w przekazanej dokumentacji, za które odpowiada Wykonawca, 
a ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji koszt naniesienia poprawek lub wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokrywa Wykonawca. Wykonawca nie może odmówić poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji, jeżeli przyczyny wad leżały po jego stronie.

12. W przypadku sytuacji określonej w ust. 9, Zamawiający jest uprawniony do:

1) żądania poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej części dokumentacji - 
w razie stwierdzenia wad w dokumentacji, których usunięcie jest możliwe,

2) żądania kwoty odszkodowania odpowiadającej utraconej wartości użytkowej przedmiotu objętego dokumentacją w razie stwierdzenia wad, których usunięcie jest niemożliwe,

13. Jeżeli wady wskazane w Przedmiocie Umowy nie zostały usunięte w terminie określonym przez Zamawiającego, strony uznają, że Wykonawca wyraził zgodę na opracowanie tej części dokumentacji przez innego projektanta, w związku z tym Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztu wykonania zastępczego, o jakim mowa w ust. 13, bezpośrednio przy zapłacie dowolnej części wynagrodzenia, o którym mowa w § 6.

§ 8. Gwarancja i rękojmia za wady
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy, na okres 3 lat liczonych od dnia odbioru kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej potwierdzonego podpisaniem Protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem treści § 9 ust. 3 Umowy. 

2. Wykonawca, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy, której okres jest równy okresowi udzielonej gwarancji.

3. Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań dokumentacji projektowej z przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami.

4. Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi (art. 568 k.c.).

§ 9. Odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej, zmniejszające jej wartość lub użyteczność, zgodnie 
z przepisami Kodeksu cywilnego. 

2. Strony ustalają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona do czasu upływu okresu gwarancji jakości, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

3. Okres zgłaszania wad przez Zamawiającego zakończy się wraz z upływem okresu gwarancji za wady w robotach budowlanych wykonanego na podstawie dokumentacji projektowej, jednak nie później niż 36 miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu, 
o którym mowa w § 7 ust. 5 i w tym okresie mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach udzielonej przez niego gwarancji jakości oraz rękojmi za wady. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 

4. Zamawiający, jeżeli otrzymał wadliwą dokumentację projektową, a wady tej nie mógł stwierdzić, przyjmując dokumentację, może wezwać pisemnie Wykonawcę, aby 
w wyznaczonym terminie usunął stwierdzone wady na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym nakładów finansowych. Po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, Zamawiający może: 

1) odstąpić od umowy w części dotyczącej wadliwej dokumentacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli stwierdzona wada uniemożliwia realizację inwestycji na jej podstawie oraz naliczyć karę umowną, zgodnie z § 10 ust. 2 pkt. 2 niniejszej umowy lub 

2) zlecić „wykonawstwo zastępcze” innemu projektantowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, opracowania tej części dokumentacji projektowej, której dotyczą wady, na co Wykonawca wyraża zgodę i w związku z tym Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania. 

5. Wykonawca ma obowiązek usunąć na własny koszt i ryzyko w odpowiednim, uzgodnionym przez Strony terminie wszelkie wady i usterki dokumentacji projektowej, których istnienie zostało ujawnione dopiero w trakcie realizacji inwestycji. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie, mają zastosowanie procedury opisane w ust. 4. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru sankcji względem Wykonawcy, określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, jeśli nie usunie on wady w wyznaczonym terminie. 

7. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania z tytułu szkody spowodowanej wadami dokumentacji projektowej.

8. Po stwierdzeniu usunięcia wad strony sporządzają „protokół usunięcia wad”. 

9. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych/uzupełniających przy realizowaniu inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy 
i wynikających z wad projektowych, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z ich wykonaniem.

10. W przypadku konieczności przedłużenia terminu umowy przy realizowaniu inwestycji, spowodowanego wadami projektu, Wykonawca zobowiązany jest pokryć powstałe z tego tytułu koszty, w tym również roszczenia wykonawcy robót budowlanych związane z kosztami ogólnymi budowy, wynagrodzeniem z tytułu robót dodatkowych/uzupełniających
11. Zapisy ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy jako projektanta na zasadach ogólnych. 

12. Jeżeli Inwestycja zrealizowana na podstawie wadliwie wykonanej dokumentacji projektowej, a wady tej nie można było stwierdzić przyjmując dokumentację nie osiągnęła założonych parametrów technicznych lub użytkowych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń także z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.
§ 10. Kary umowne
1. Strony Umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy naliczone będą kary umowne.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej lub jej części, licząc od terminu określonego odpowiednio w § 2 ust. 1, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za dokumentację projektową, określonego w § 6 ust. 1 pkt 1), 
2) za każdy dzień zwłoki w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, licząc od terminu określonego odpowiednio w § 2 ust. 2, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za dokumentację projektową, określonego w § 6 ust. 1 pkt 1), 
3) za zwłokę w usunięciu uwag i wad w dokumentacji projektowej/ jej części - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto z tytułu dokumentacji projektowej/ jej części, wymienionego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie uwag i wad, o którym mowa w § 7 ust. 7 i 9,

4) za odstąpienie od umowy/ jej części przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 6 ust. 1 Umowy/ jego część od której odstąpiono,

5) za niestawienie się osoby pełniącej nadzór autorski, po jednokrotnym, pisemnym wezwaniu, w celu wykonywania obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 10 pkt a), w wysokości 300 zł , za każdy przypadek niestawienia się,

6) w przypadku 3-krotnego braku stawiennictwa, o którym mowa w pkt. 4) powyżej Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części dotyczącej sprawowania nadzoru autorskiego i naliczyć karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy; w takim przypadku Zamawiający ma prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 60 dni od zaistnienia przesłanki uzasadniającej odstąpienia od umowy. 
7) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od pełnienia nadzoru z przyczyn leżących po jego stronie lub odstąpienia od jego pełnienia przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, z wyłączeniem przypadku wskazanego w pkt. 5), Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt  2).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

§ 11. Osoby realizujące umowę
1. Ze strony Zamawiającego obowiązki koordynatora, upoważnionego do stałych kontaktów z Wykonawcą, pełnić będzie ……………………. e-mail: …………………………
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ………………………………………….., albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.

§ 12. Podwykonawstwo
1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca powierza podwykonawcy: …………………… (nazwa i adres firmy) wykonanie w części Umowy: …………………………………. (zakres Umowy) .

2. Wykonawca ma obowiązek zawiadamiania Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawcy.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy przedmiotu umowy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się za zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Prawa zamówień publicznych w celu uzyskania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. Zamawiający zbada czy wobec proponowanego innego podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, na zasadach określonych w SIWZ.

4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie prac powierzonych podwykonawcy 
i odpowiada przed Zamawiającym jak za działania własne.

5. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane prace projektowe/ nadzory autorskie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. Oświadczenia te powinny odnosić się do prac projektowych / nadzorów autorskich wykonanych przez podwykonawców, za które Wykonawca będzie przedkładał fakturę Zamawiającemu. 
§ 13. Odstąpienie od umowy
1. Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu Cywilnego, Zamawiający w terminie do 30 września 2020 (lub terminu wynikającego z oferty Wykonawcy) r. ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części niewykonanej, w przypadku:

1) nierozpoczęcia przez Wykonawcę prac w ciągu 10 dni roboczych od podpisania Umowy lub,

2) wykonywania prac niezgodnie z obowiązującymi przepisami  i nie dokonania ich poprawy w ciągu 10 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiającego lub,

3) przerwania wykonania prac na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych lub,

4) gdy opóźnienie w wykonaniu danej części dokumentacji z przyczyn zależnych od Wykonawcy przekroczy 21 dni kalendarzowe w stosunku do terminu umownego, 
o którym mowa w § 2 ust. 1, nadto w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 4 Umowy.

5) nie przekazania Zamawiającemu oświadczeń, o których mowa w § 12 ust. 5 Umowy (podwykonawców),

6) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji,

7) gdy zostanie zajęty majątek Wykonawcy,

8) nie wykonywania przez Wykonawcę obowiązków opisanych w § 3 i § 4 przedmiotowej Umowy,

9) stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić  od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej oraz musi zawierać uzasadnienie i wywiera skutki prawne w dacie jego doręczenia drugiej stronie. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy wszelkie dokumenty i materiały związane 
z Przedmiotem Umowy stanowią własność Zamawiającego.

§ 14. Dopuszczalne zmiany warunków umowy
1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych 
w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia Przedmiotu Umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,

2) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,    

4) nadto w odniesieniu do nadzoru autorskiego (w tym jego czasokresu trwania, wynikającego z § 2 ust. 2 Umowy) w przypadku zmiany planowanego terminu zakończenia robót budowlanych (m.in. z powodu warunków pogodowych, z przyczyn technicznych czy organizacyjnych) bądź nierozpoczęcia czy opóźnienia wykonania robót budowlanych, Strony dopuszczają wówczas możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,
5) zmiany obowiązującej stawki VAT,
6) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
7) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub  wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany, 
o których mowa w pkt 5-7, będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
3. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana adresów Zamawiającego i Wykonawcy oraz zmiana adresów do korespondencji, o których mowa w § 18 ust. 4,
2) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę,
3) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.
4. Zmiany wskazane w ust. 3 pkt. 1-3 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.
§ 15. Dane osobowe/informacja publiczna/obowiązki wynikające z RODO

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, 
a w szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 poz. 1429, z późn.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy i w związku z tym Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie 
w trybie przedmiotowej ustawy zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych 
w zakresie obejmującym imię i nazwisko oraz w zakresie firmy.

2. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu spełnienia ciążących na Zamawiającym obowiązków prawnych umożliwiających realizację niniejszej umowy, realizowania przez Wykonawcę umowy oraz ustalenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z niniejsza umową lub 
z umową z Wykonawcą inwestycji.

3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe zwykłe obejmujące dane dotyczące pracowników Zamawiającego, inspektorów nadzoru pełniących nadzory przy inwestycji (w postaci: imienia i nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu), a Wykonawca zobowiązuje się powyższe dane osobowe przetwarzać - wyłącznie w/w celu realizacji Umowy

4. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych przez Zamawiającego danych osobowych   z należytą starannością, w tym do:

a) ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (w tym ustawy o ochronie danych osobowych) zachowania w tajemnicy danych przetwarzanych, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, w tym m.in. nie udostępniania ich innym podmiotom (także w postaci zagregowanych danych statystycznych) - zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu;

b) nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy oraz prowadzenia i aktualizowania rejestru upoważnień;

c) nie przekazywania bez pisemnego polecenia Zamawiającego powierzonych danych do państwa trzeciego;

d) natychmiastowego (tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin), powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia poufności przetwarzanych danych osobowych (telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem);

e) umożliwienia Zamawiającemu (na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych) przeprowadzenia kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - pod rygorem niezwłocznego rozwiązania Umowy;

f) usunięcia wszelkich danych osobowych uzyskanych w ramach niniejszej umowy oraz wszelkich ich istniejących kopii w ciągu 7 dni po wykonaniu usługi i zakończeniu niniejszej umowy oraz do powiadomienia o powyższym usunięciu danych (w formie pisemnej) Zamawiającego.

5. W przypadku zawierania umów podwykonawczych Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania niniejszej umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy podwykonawczej. Podwykonawca, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie 
z treścią niniejszej umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami 
z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

§ 16. Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1231 z późn. zm.).
2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Przedmiot Umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania Przedmiotem Umowy nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.

3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 pkt 1), z chwilą podpisania protokołu odbioru, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do Przedmiotu Umowy oraz całość autorskich praw majątkowych do Przedmiotu Umowy, w tym prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowanej dokumentacji wraz 
z własnością wszystkich egzemplarzy, objętych przedmiotem umowy oraz ich wersji elektronicznych. W szczególności Zamawiający zyskuje możliwość swobodnego rozpowszechniania, przetwarzania, publikowania, wprowadzania do pamięci komputera, powielania uzyskanej dokumentacji, udostępnia jej podmiotom trzecim, oraz dokonywania modyfikacji i innego wykorzystywania.

4. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 3, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i zgodnie z art. 50 ustawy, o której mowa w ust.1 powyżej następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji i w niej wskazanych, 
w szczególności:

1) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z inwestycją,

2) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali, na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

3) umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego,

4) wprowadzanie do Internetu i pamięci komputera, umieszczaniu i wykorzystywaniu 
w ramach publikacji on-line,

5) sporządzenie wersji obcojęzycznych,

6) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

7) wyświetlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub inne techniki przesyłania danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci komunikacji,

8) marketing w kraju i za granicą,

9) nadawanie za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową stację, nadawanie poprzez satelitę,

10) dokonywanie zmian, modyfikacji, opracowań, adaptacji, przeróbek w utworze oraz korzystanie i rozporządzanie tak zmienionym utworem, na polach eksploatacji wymienionych w Umowie,

11) zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom w tym udostępnienie dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na jej podstawie, gdyby nadzór autorski nie mógłby być prowadzony przez autora dokumentacji lub w przypadku, gdy autor odmówi sprawowania nadzoru autorskiego,

12) używania i wykorzystywania Przedmiotu Umowy do realizacji robót budowlanych,

13) wykorzystywania na innych inwestycjach realizowanych przez Zamawiającego,

14) rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny.

5. Dokumentacja, będąca przedmiotem niniejszej Umowy, będzie stanowić podstawę do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji i jej rozliczenia (tj. robót budowlanych).

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami Przedmiotu Umowy, uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego, na podstawie Przedmiotu Umowy, planowanej inwestycji i/lub powodującymi konieczność wykonania dodatkowych projektów, robót, a także ponoszenia dodatkowych wydatków.

7. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

8. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających 
z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

9. Wykonawca oświadcza, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja, będąca przedmiotem niniejszej Umowy,  wolna jest od wad prawnych.
10. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 4, obejmuje również wszelkie modyfikacje wytworzonej w ramach realizacji niniejszej umowy dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej Umowy,  dokonane przez Wykonawcę w ramach pełnienia nadzoru autorskiego.
11. Wykonawca, jako twórca/współtwórca dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej Umowy,  wyraża zgodę na:
a) wykonywanie przez Zamawiającego lub podmiot wskazany przez Zamawiającego, autorskich praw osobistych do dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej Umowy,  
w zakresie wyrażania zgody na wprowadzanie zmian, a także zezwalania na wykonywanie prawa zależnego do tej dokumentacji i dalszych opracowań, 

b) na dokonywanie wybranych zmian, adaptacji lub aktualizacji oraz na modyfikowanie, adaptowanie dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej Umowy, z innymi utworami, eksploatację i zbycie takich opracowań bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody.

12. W przypadku korzystania przez Wykonawcę do wykonania dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej Umowy, z osób trzecich, jako twórców w rozumieniu ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w tym pracowników, podwykonawców), Wykonawca wraz z przekazaniem dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej Umowy, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczeń tych osób, 
w treści których wyrażą oni zgodę na:

a)  wykonywanie przez Zamawiającego lub podmiot wskazany przez Zamawiającego, autorskich praw osobistych do dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej Umowy, w zakresie wyrażania zgody na wprowadzanie zmian, a także zezwalania na wykonywanie prawa zależnego do dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej Umowy i dalszych opracowań, 

b)  na dokonywanie wybranych zmian, adaptacji lub aktualizacji oraz na modyfikowanie, adaptowanie dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej Umowy,  
i z innymi utworami, eksploatację i zbycie takich opracowań bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody.
13. Jednocześnie wraz z przekazaniem dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej Umowy,  Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawcy, o którym mowa w § 12 lub innego podwykonawcy, że przynależne mu autorskie prawa majątkowe do całości lub części dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej Umowy, w zakresie przewidzianym niniejszą Umową zostały przeniesione na Wykonawcę z prawem ich dalszego przenoszenia.

§ 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto:
1) za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, określonej w § 6 ust. 1 pkt 1)                    tj. ………… zł (słownie: ………………….) w formie: ……………………………………….. przed dniem podpisania niniejszej Umowy;
2) za sprawowanie nadzoru autorskiego , określonego w § 6 ust. 1 pkt 2) tj. ………… zł (słownie: ………………….) w formie: ……………………………………….. niezwłocznie po zleceniu Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy.
2. Zabezpieczenie opisane w ust. 1 pkt. 1) zostanie zwrócone w następujący sposób:

1) 70% kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 powyżej w ciągu 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 5 niniejszej Umowy, 

2) 30% kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 powyżej nie później niż do 15 dni po upływie rękojmi  za wady zgodnie z § 8 niniejszej Umowy.

3. Zabezpieczenie opisane w ust. 1 pkt. 2), będzie podlegało zwrotowi w ciągu 30 dni od dnia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na inną formę zabezpieczenia zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych. 

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

6. W przypadku, gdy na skutek zmiany któregokolwiek z terminów realizacji Przedmiotu umowy zabezpieczenie, wniesione w innej formie niż pieniężna, będzie tracić ważność Wykonawca zobowiązuje się ze stosownym wyprzedzeniem - na własny koszt - przedłużyć ważność ustanowionego zabezpieczenia albo wnieść nowe zabezpieczenie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. 

§ 18. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W przypadku powstania sporu organem rozstrzygającym będzie Sąd właściwy dla siedziby  Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawo budowlane,  Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z umową powinna być kierowana pod następujące adresy:

· Zamawiającego – ………………………………………………………..
· Wykonawcy – ............................................................................................

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 
1 egz. dla  Wykonawcy.

Wykaz załączników do umowy:

· Zał. Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia - Koncepcja architektoniczna wraz 
z zagospodarowaniem terenu;
· Zał. Nr 2  - Oferta Wykonawcy
…………………………………                                                  ………………………………
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